GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

De Recomendaciones del Diagnóstico

Visión Cordillera | Consultoría Empresarial

# ÍNDICE

- ¿Por qué implementar?

- Principios de implementación

- Estructura del equipo de implementación

- Fases de implementación

- Dashboard de seguimiento

- Gestión del cambio

- Sostenibilidad de cambios

# 1. ¿POR QUÉ IMPLEMENTAR?

El diagnóstico es el primer paso. La implementación es lo que genera resultados reales.

Las recomendaciones del diagnóstico fueron diseñadas para:

- Aumentar márgenes de rentabilidad

- Mejorar flujos de caja

- Reducir riesgos operativos y financieros

- Aumentar la eficiencia de procesos

- Mejorar la toma de decisiones con datos confiables

- Preparar la empresa para crecimiento futuro

# 2. PRINCIPIOS DE IMPLEMENTACIÓN

## Pragmatismo sobre Perfección

No buscamos soluciones perfectas. Buscamos soluciones que funcionen en tu contexto, con tus recursos.

## Quick Wins Primero

Iniciamos con cambios que generan impacto rápido (30-90 días). Esto crea momentum y credibilidad.

## Involucración del Equipo

Los cambios sostenibles requieren que tu equipo entienda el por qué, participe en el cómo, y se comprometa con el resultado.

## Medición Constante

Definimos métricas claras para cada iniciativa. Sin medición, no hay seguimiento. Sin seguimiento, no hay resultados.

# 3. ESTRUCTURA DEL EQUIPO DE IMPLEMENTACIÓN

Para que la implementación sea exitosa, es esencial tener claridad sobre roles y responsabilidades.

| Rol | Responsabilidades | Dedicación |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador (Dueño/Gerente) | Aprueba decisiones, asigna recursos, comunica importancia | Reuniones mensuales, autorización |
| Líder de Implementación | Coordina iniciativas, gestiona plazos, reporta avances | 30-40% tiempo |
| Propietarios de Iniciativa | Implementan cambios específicos en su área | Variable (5-20%) |
| Equipo de Cambio | Apoya en ejecución, capacitación, documentación | Variable |

# 4. FASES DE IMPLEMENTACIÓN

## Fase 1: Planificación Detallada (Semana 1-2)

- Definir orden de iniciativas (por impacto y viabilidad)

- Asignar responsables y recursos

- Crear cronograma detallado con hitos

- Definir métricas de éxito para cada iniciativa

- Comunicar plan a todo el equipo

## Fase 2: Ejecución (Mes 1-3)

- Implementar iniciativas en paralelo

- Reuniones semanales de seguimiento

- Resolver impedimentos rápidamente

- Documentar procesos nuevos

## Fase 3: Estabilización (Mes 3-6)

- Ajustar procesos según aprendizajes

- Capacitar al equipo en procesos nuevos

- Generar reportes de resultados

# 5. DASHBOARD DE SEGUIMIENTO

El seguimiento requiere indicadores claros. Recomendamos revisar mensualmente:

## Indicadores de Progreso

- % de iniciativas completadas en plazo

- % de hitos alcanzados

- Presupuesto ejecutado vs. presupuestado

## Indicadores de Impacto

- Mejora en márgenes

- Reducción de costos operativos

- Aumento en eficiencia de procesos

- Riesgos mitigados

# 6. GESTIÓN DEL CAMBIO

Los cambios fallan cuando el equipo no está preparado. Recomendamos:

- Comunicación clara: Explica el por qué, no solo el qué

- Capacitación: Entrena al equipo en nuevos procesos

- Soporte: Proporciona acompañamiento en la transición

- Reconocimiento: Celebra logros del equipo

# 7. SOSTENIBILIDAD DE CAMBIOS

Para que los cambios perduren:

- Documentar nuevos procesos e integrar en manuales

- Automatizar en lo posible (menos dependencia de personas)

- Mantener seguimiento mensual en primeros 6 meses

- Trimestral después del 6to mes (auditoría de cumplimiento)

- Capacitar a nuevos empleados en procesos